## Slide 1
회 의 록
주 제 | 국내유통망 차세대 시스템 – 물류부문 ( 배송, 파렛트 ) |  |  | 회 의 구 분 정보전달 V 이해조정 의견교환 문제해결 기 타
주 관 팀 | 모비스서비스 PI 추진팀 | 작 성 자 | 이정재 위원 | 
장 소 | 위워크선릉 3 15B | 회 의 일 | 2026.08.11 ( 화 ) | 
시 간 | 09:00 ~ 11:00 13:17 ~ 14:30 |  |  | 
참 석 자 |  |  |  | 
[ 모비스서비스 PI 추진팀 ] 박지호 책임 [ 모비스부품운영팀 ] 김창준 책임 [ 수행사 기존 / 물류 / 품질 ] 이정재 , 오국환 , 김진래 , 박주일 , 조동명 [ 수행사 데이터아키텍쳐 ] 이선실 |  |  |  | 
회 의 내 용 |  |  |  | 
주요 설명 사항 배송 기본 개념 및 지시 체계 주문번호에 페이지 ( 주문증표 ) 가 생성된 건만 배송 지시 대상이 됨 . 주문번호만 있고 증표가 생성되지 않은 건은 지시도 관리도 불가 함 . 배송지시번호 1 건에 복수의 주문증표를 묶어 특정 기사에게 지시함 . 지시는 웹과 PDA 양쪽에서 생성할 수 있으며 , 이미 생성된 지시번호에 증표를 계속 추가할 수 있음 . 배송지시 , 지시 진행현황 조회 , 배송기사 관리 , 배송차량 관리의 4 개 화면으로 구성함 . 현재는 증표를 직접 건네고 카톡방 · 배송일지 · 화이트보드로 관리하고 있어 근거가 남지 않음 . 전산 관리 수단을 제공하되 사용 여부는 대리점 자율로 둠 . 배송기사 · 배송차량 마스터 배송기사는 등록된 직원 정보를 불러와 해임즈 ID 를 연결해 등록하며 , 관제 업체의 GPS ID 와 매칭하는 기능을 둠 . GPS 장치를 기사 휴대폰에 심을지 차량에 부착할지는 미확정이며 현행은 차량 부착 방식임 . 기사 · 차량 양쪽 모두 등록 가능하도록 화면을 구성함 . 차량 유형은 오토바이 / 1 톤 이하 / 1 톤 초과 / 기타로 구분하고 자차 · 용차를 함께 등록하되 , 대리점의 용차 사용은 거의 없음 . 기사 상태는 출발대기 · 대기중 · 배송중으로 관리하며 월별 배송 건수 등은 집계성 정보로 제공함 . 배송 지시 대상 조회 조회 키값은 주문번호이며 주문증표가 출력된 건만 대상이 됨 . 실무에서는 당일 출력분을 조회해 지역별로 묶어 지시할 것으로 예상됨 . 주문유형으로 배송 대상과 매장 판매 ( 소매 고객 ) 건을 구분하며 , 배송 대상이 아닌 유형은 기본 조회에서 제외되도록 설정함 . 판매 상태는 완료 / 부분 완료 / 미판매 세 가지로 표시함 . 주문증표에 걸린 부품과 수량이 모두 판매 처리되면 완료임 . 거래처코드 ( 정산처 ) 와 정비업체코드 ( 배송처 ) 를 분리해 표시함 . 보험사 건과 같이 정산처와 실제 배송처가 다른 경우가 존재함 . |  |  |  | 

## Slide 2
회 의 내 용
지시번호 상세 및 배송 순서 부분 완료 건을 지시하면 배송유형이 픽업배송으로 설정됨 . 배송 경로 중 누락 부품을 수령해 함께 전달한다는 의미임 . 상세 화면은 정비업체 ( 배송처 ) 기준으로 그룹핑 · 정렬하며 , 순서 변경 시 같은 배송처에 묶인 라인이 함께 이동해야 함 . 대리점은 배송노선 개념이 없어 지시자가 배송처 순서를 직접 지정하며 , 순서 변경은 출발 처리 직전까지 가능함 . 지시 상세 화면에서 증표 추가 · 삭제와 기사 변경을 수행하며 , 출발 이후에는 추가할 수 없음 . 도착은 건별과 일괄 처리를 모두 지원하고 , 실제 작업이 이루어지지 않은 지시는 강제 종료로 종결함 . PDA 배송 처리 PDA 는 지시 조회 , 상세 · 추가 , 출발 · 도착 등록의 3 개 화면으로 구성하며 작업자 ID 는 로그인 값으로 고정함 . 지시 조회 화면에는 지시번호별 거래처 수와 주문증표 건수를 표시하고 , 상세 · 추가 또는 신규 생성 화면으로 진입함 . 상세 · 추가 화면에서 바코드 스캔 또는 직접 입력으로 주문증표를 지시번호에 계속 매칭할 수 있음 . 출발 처리 시 지시번호에 매칭된 전 건이 일괄 출발 상태로 전환되며 , 모바일 해임즈 사용 정비업체에는 알림 메시지를 발송함 . 기사는 윈도우 PDA, 안드로이드 PDA( 개인 휴대폰 ), 모바일 해임즈 중 어느 경로로도 작업할 수 있음 . 오배송 처리 오배송은 증표 단위로 선택해 등록하며 , 판매증표 취소나 재고 반영은 수행하지 않고 리스트로만 관리함 . 부품 하나에 판매증표가 여러 건인 경우 첫 증표부터 오배송 수량만큼 순서대로 자동 배분함 . 등록 내역을 조회하고 완료 처리하는 화면이 별도로 필요하며 , 미수령 화면과 유사한 구조로 검토함 . 현장에서 오배송을 즉시 인지하기 어려워 등록률에 대한 우려가 제기됨 . 지원센터 배송 지원센터는 한 번에 20~30 개 대리점으로 배송하고 증표 물량이 많아 증표 단위 지시 방식이 맞지 않으므로 배송노선 단위로 지시함 . 배송노선을 불러오면 매칭된 대리점과 배송지시가 찍히지 않은 판매증표 건수가 집계되어 표시되고 , 일괄로 지시 · 출발 · 도착을 처리함 . 증표를 개별 선택하거나 일부를 제외하는 기능은 두지 않음 . 관리 부담 대비 실효성이 낮다고 판단함 . 대리점은 지원센터가 배송 처리한 일자 , 증표 건수 , 배송 시작 · 완료 정보를 역으로 조회할 수 있음 . 실제 수령 시점과 배송 정보가 일치하지 않을 수 있어 출발 · 도착 여부 수준의 관리로 한정함 .

## Slide 3
회 의 내 용
파렛트 개요 및 물류이동증표 파렛트는 모비스 자산으로 등록 · 관리하는 용기이며 입고 · 보관 · 출고 · 재물조사 단계로 운영됨 . 부품 입고 화면의 케이스번호로 파렛트에 담긴 품목을 조회할 수 있으나 , 부품 입고와 파렛트 입고는 별개의 절차임 . 파렛트 이동은 물류이동증표 단위로 이루어짐 . 증표를 생성하고 파렛트를 매칭한 뒤 저장하면 발송 처리됨 . 증표번호 앞자리로 발행 주체를 구분함 . 대리점 · 지원센터는 AGT, 협력업체는 VEN, 모비스는 사업소 · 물류센터 코드가 부여됨 . 입고는 자신에게 발송된 물류이동증표를 조회해 처리하면 매칭된 파렛트가 함께 입고됨 . 차량이동증표 및 파렛트 부가 화면 용차를 사용한 경우 비용 정산을 위해 차량이동증표를 추가로 발행해야 하나 현장에서 누락되는 사례가 많음 . 파렛트 사용료 , 유형별 · 번호별 보유 현황 , 일별 마감 , 이동 이력 , 재물조사 , 조정 등 조회 화면이 16 개 이상 존재함 . 조정은 전산상 소속이 다른 파렛트를 자기 소속으로 변경할 때 사용하며 조정코드 종류가 다양함 . 파렛트 관련 화면은 대부분 엔스마트 화면과 로직을 그대로 사용하므로 이번 과제에서의 변경 범위는 크지 않음 . 검토 사항 동일 아이템 분할 배송 하나의 주문증표에 대한 배송 지시는 1 회만 가능하며 , 동일 부품을 나누어 배송하는 개념은 두지 않음 . 분할 배송이 필요하면 주문 수량을 변경하고 주문번호를 다시 채번하는 방식으로 운영함 . 배송 완료 여부는 판매 테이블이 아니라 주문번호 페이지 단위로 판정하며 , 검수 판정 기준과 동일한 구조임 . 거래처 · 배송처 코드 분리 보험사 건처럼 정산처와 배송처가 다른 경우가 있어 주문 접수 시 배송처 ( 정비업체 ) 코드를 별도 항목으로 입력받아야 함 . 현재는 비고란에 수기로 적고 있어 구분값이 없으므로 주문 접수 담당 조직과 협의가 필요함 . 배송지시 테이블 신설 여부 지시번호 테이블을 별도로 두자는 의견과 판매 데이터를 실시간 조회하면 충분하다는 의견이 함께 제시됨 . 지시 시점 값으로 고정할지 실시간 값을 표시할지도 함께 결정해야 하므로 설계 단계에서 재검토하기로 함 .

## Slide 4
회 의 내 용
배송지시 테이블 신설 여부 지시번호 테이블을 별도로 두자는 의견과 판매 데이터를 실시간 조회하면 충분하다는 의견이 함께 제시됨 . 지시 시점 값으로 고정할지 실시간 값을 표시할지도 함께 결정해야 하므로 설계 단계에서 재검토하기로 함 . PDA 지시번호 채번 시점 생성 버튼 진입 시가 아니라 저장 시점에 지시번호를 채번함 . 미리 채번하면 번호 보관과 미사용 건 관리가 애매해짐 . 증표 스캔 시점과 저장 시점에 각각 중복 지시 여부를 검증하고 , 이미 지시된 건은 제외한 뒤 메시지로 안내함 . 픽업배송 표시 픽업배송 건은 뒤쪽 컬럼에 있으면 놓치기 쉬우므로 해당 라인의 색상 또는 글자색을 변경해 강조 표시함 . 출발 · 도착 선택 기준 출발은 선택 여부와 무관하게 지시번호에 담긴 전 건을 일괄 처리하는 것으로 정리함 . 도착은 일부만 처리해야 하는 경우가 있어 선택 기준 정의가 필요하며 , 지정 순서와 다르게 도착 처리할 때는 확인 팝업만 표시함 . 오배송 관리 수준 반품 · 재고 조정까지 연계하면 관리 범위가 과도해지므로 등록 · 조회 · 완료 처리 수준으로 한정하기로 함 . 실제 반품이 필요한 경우의 후속 화면 연계 여부는 추가 검토 대상임 . 화면 구성 방식 기사 · 차량 관리는 탭으로 묶지 않고 메뉴 트리에서 분리해도 무방하며 , 프레임 표준 수립 시 함께 정리함 . 지시 상세 화면에도 출발 버튼을 함께 두어 조회 화면과 상세 화면 양쪽에서 출발 처리할 수 있도록 함 . 차량이동증표 연계 물류이동증표에서 넘어올 때 차량 · 발송 정보는 자동으로 세팅하되 , 물류이동증표 번호는 검색 팝업에서 선택해 입력하도록 함 . 전량 자동으로 끌어오면 확인 없이 발송될 위험이 있어 조회 후 선택 방식으로 정리함 . 용차 선택 시 차량이동증표 생성을 유도하는 안내 메시지를 추가함 . 10) 파렛트 데이터 소스 확인 파렛트 관련 테이블이 해임즈 사용 테이블 목록에 없어 , 엔스마트 테이블 직접 조회인지 인터페이스 연계인지 확인이 필요함 . 파렛트 번호 정합성 체크 로직이 어느 시스템에서 수행되는지도 함께 확인하기로 함 . PDA 에서 엔스마트 테이블을 갱신할 수 있는지 기술 검증이 선행되어야 하며 , 불가할 경우 PDA 기능 제공이 어려움 .

## Slide 5
회 의 내 용 |  |  | 
11) 파렛트 화면 정리 일괄 입고 화면은 파렛트 번호 확인 없이 처리될 우려가 있어 지원센터에는 개별 입고만 제공하는 방향으로 검토함 . 재물조사 항목은 불량 유형 판단이 어려워 수량 유무만 체크하는 현행 방식을 유지함 . 지원센터가 실제로 사용할 수 있는 조정코드만 남기도록 현업과 정리하기로 함 . |  |  | 
Action Item |  |  | 
No | 내용 | 담당 | 상태