## Slide 1
회 의 록
1
주 제
국내유통망 차세대 시스템 – 물류부문 (창고·로케이션, 이관·재배치, 재물조사)
회 의 구 분
정보전달
V
이해조정
의견교환
문제해결
기 타
주 관 팀
모비스서비스 PI 추진팀
작 성 자
이정재 위원
장 소
위워크선릉3 14B
회 의 일
2026.08.06 (목)
시 간
09:00 ~ 09:55 10:07 ~ 11:20 13:08 ~ 13:53 14:07 ~ 15:10
참 석 자
[모비스서비스PI 추진팀] 박지호 책임
[모비스부품운영팀] 김창준 책임
[수행사 기존/물류/품질] 이정재, 오국환, 김진래, 박주일, 조동명
[수행사 데이터아키텍쳐] 이선실
회 의 내 용
1. 주요 설명 사항
1) 로케이션 표준화 기본 방향
현황 및 문제점:
표준화된 로케이션 체계는 존재하였으나 준수가 의무가 아니어서 대리점별로 로케이션 형태가 제각각임. PDA에서 로케이션을 임의로 생성할 수 있어(한 글자만 입력해도 저장) 비표준·미사용 로케이션이 다량 누적된 것으로 추정됨.
개선 방향:
로케이션 마스터에 표준 로케이션을 사전 등록하고 등록된 로케이션만 사용 가능하도록 제한. PDA 임의 생성은 차단. 로케이션-부품 관계는 1 로케이션 : N 부품 / 1 부품 : 1 로케이션(싱글 로케이션 원칙)을 유지하며, 변경 이력은 LOH 테이블로 전량 관리.
용어 정의:
로케이션 변경(이전)은 동일 창고 내 부품의 로케이션 이동으로 증표를 생성하지 않고 이력만 관리함. 이관은 창고 간 재고 이동(예: M창고 → A창고)으로 증표를 생성함.
2) 창고 마스터 관리 (신규 화면)
현황 및 문제점:
기존에는 창고를 관리한다는 개념이 없었으며, 대리점 마스터 화면에서 M창고/A창고의 활성화 여부만 설정하는 수준이었음.
개선 방향:
동 구분(본동/별동 1~9), 층 구분(지하~옥상, 9층까지), 면적(평)을 등록하고 여기에 존(Zone)을 매칭하는 구조로 운영. 면적을 입력받는 목적은 평당 재고금액(존 포함 월말 재고금액 ÷ 면적) 산출이며, 대리점이 추이를 확인할 수 있게 하는 것이 주 목적임.
결정 사항:
동·층 정보는 존 테이블에서만 등록·관리하고, 창고 관리 화면에서는 매칭된 존을 조회·표시만 하는 것으로 정리함.

## Slide 2
2
회 의 내 용
3) 로케이션 마스터 관리 (신규 화면)
현황 및 문제점:
로케이션 테이블은 존재하였으나 이를 조회·관리하는 화면이 없었고, 로케이션에 구분값을 부여하는 기능도 없었음.
수행사 의견:
표준 코드로 전환하되 화면 표시 시에는 마이그레이션된 과거 로케이션 값을 보여주는 방안. 현장에서 라벨 재부착 등 실물 작업이 발생하는 부담을 고려한 것임.
조치 사항:
일괄 생성한 표준 코드가 이미 사용 중인 로케이션과 충돌할 가능성이 있으므로 기존 데이터로 사전 시뮬레이션을 수행한 후 재논의하기로 함.
4) 로케이션 등급 부여 UI (재검토)
논의 내용:
초안은 로케이션 마스터 그리드 우측에 체크박스 컬럼을 두고 일괄 체크하는 방식이었으나, 등급 컬럼이 이미 있어 중복이며 저장 버튼도 누락되어 있음. 선택용 체크박스 열 1개와 등급 변경 액션 버튼을 두는 방식이 제안되었으며, 버튼 클릭 시에는 UI상 값만 변경하고 저장 버튼 클릭 시점에 DB에 반영하기로 함. 버튼형과 선택형 중 어느 쪽으로 갈지는 추가 검토 후 확정.
5) 재물조사 불일치 확인 기능 (재검토)
논의 내용:
불일치 확인이 실사 수량을 되돌리는 기능이라면 실효성이 없다는 지적이 있었으며, 재조사 결과 전산이 맞음을 확인하고 종결하는 의미로 해석하면 완료와 기능이 중복됨. 현재 연간 재물조사에만 조정 버튼이 활성화되어 있으므로 전 유형으로 확대하되, 어떤 유형에서 조정된 건인지 구분값이 필요함. 스마트의 Accept/Reject 및 1·2차 실사(회차) 체계와 대조하여 용어와 프로세스를 맞추는 방향으로 검토함.
6) 기타 논의
데이터 표준화:
스키마명·테이블명·컬럼명을 전면 표준화하며 엔스마트 기준을 준용하는 것으로 결정함. 필드명이 실제 저장 데이터와 불일치하는 사례가 다수 확인되어 표준화 시 데이터 실값 확인까지 병행할 필요가 있음. LEP(계열 구분) 코드는 H/K 및 대리점 자체 등록 코드가 혼재되어 있어 모비스 공급분은 H로 통합함.
UI 프레임워크:
현재 화면은 XSquare 기반이며 넥사크로 전환을 검토하였으나 공급사 이슈로 동일 계열 버전업으로 진행함. 메뉴 트리에 그룹 구분이 없어 나열식으로만 표시되므로 표준 프레임 수립 시 입고·재고·출고 등 중분류 그룹화를 반영하기로 함. 화면 내 탭 구성은 하나의 프로그램이 비대해지는 문제가 있어 메뉴 트리 그룹화로 대체하는 방향.
재고 조정·통제:
PDA 재고 조정은 음수 입력 대신 조정 코드(가/감)로 관리하는 방식이 제안되었으며, 재고 증가는 자산 증가로 이어지므로 PDA에서 제한하거나 관리자 컨펌을 거치도록 검토 필요. 물류 통제와 재고(판매) 통제가 혼재되어 있어 분리 검토가 필요함.

## Slide 3
3
Action Item
No
내용
담당
상태
1
존 테이블 신설 — 동·층 정보는 존 테이블에서만 관리, 창고 화면은 조회만
수행사 / DA
결정
2
로케이션 등급 부여 UI 확정 (체크박스 + 등급변경 버튼, 저장 버튼 추가)
수행사
검토
3
비표준 로케이션 표준화 규칙 수립 및 코드 충돌 시뮬레이션
수행사 / 모비스
미결
4
로케이션 삭제 조건(공로케이션 한정) 정의
수행사
검토
5
라벨 출력 양식 확정 (모비스 기존 양식 확인)
모비스
검토
6
창고 마스터 동·층 코드 체계 정의 (한글 불가)
수행사 / DA
검토